## Slide 1: Projekt: GeoGraph 2017

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Wird generiert

## Slide 3: Das Team
Philipp Clausing
Dennis Starke
Alexander Sochhart Projektleitung
Dennis Starke Stellv. Projektleitung / Qualitätssicherung
Christopher Kluck Qualitätssicherung
Philipp Clausing API - Programmierer
Stefan Schuck Parser - Programmierer
Dennis Lüdeke GUI - Programmierer
Jonas Lampe GUI - Programmierer
Eduard Ljaschenko GUI - Programmierer
Alexander Sochhart
Jonas Lampe
Christopher Kluck
Stefan Schuck
Dennis Lüdeke
Eduard Ljaschenko

## Slide 4: Projektplanung Teams
Teameinteilung
  Projektleitung
  API Team
  Parser Team
  GUI Team
  Qualitätssicherungs Team

## Slide 5: Projektplanung Mile Stones 1/2
26.05.2017:
  API & Parser Grundimplementierung abgeschlossen
02.06.2017:
  UNIT-Tests für die API
  Weitere Ausarbeitung der API
  Erstentwurf der Dokumentation
09.06.2017:
  Erste funktionsfähige Version der Software
16.06.2017:
  Erste Umsetzung von Use-Case Konzepten

## Slide 6: Projektplanung Mile Stones 2/2
03.07.2017:
  Unit-Tests für den Parser
  Speichern und Laden von Kartendaten
  Weitere Ausarbeitung der GUI
10.07.2017:
  Finale Ausarbeitung der GUI
  Abschließende UNIT – Test der GUI
  Abschluss Präsentationausarbeitung

## Slide 7: Projektplanung Fazit
Ausarbeitung des Pflichtenhefts hat Probleme bereitet
Die Aufteilung in Teams hat sehr gut geklappt, dadurch hatte jeder seinen eigenen Bereich und es gab klare Ansprechpartner für die unterschiedlichen Programmpunkte
Die Verständigung mit dem Kunden gestaltete sich an einigen Punkte schwierig
Durch ein frühes Konzept konnte mit einer einheitlichen Struktur an dem Programm gearbeitet werden

## Slide 8: Planung API
Erste Idee :
  Aufbauen einer HTTP-Verbindung und senden von Anfragen über diese
  Einsetzen der Koordinaten in den Anfrage-String
Erweitertes Konzept :
  Fehlersicherheit und Default-Werte
  Umsetzung des Builder-Patterns innerhalb der API um die Anfrage aufzubauen
  Ausfallsicherheit durch dynamisches wechseln zwischen API-Endpunkten
Notes: Fehlersicherheit: Eigene Exception etc
Builder-Pattern: APIRequest Object und APIRequestBuilder Klasse
Ausfallsicherheit: Verschiedene Endpunkte
TODO: Beispiel Anfrage-Strings

## Slide 9: Planung Parser
Manuelle Analyse der OSM Struktur
  Idee: Alle Nodes & Ways parsen
Erste tiefere Ausarbeitung :
  Idee: Zuerst die Ways parsen und dann die dazugehörigen Nodes
Zweites verbessertes Konzept :
  Selektiertes parsen der straßenbeschreibenden Ways
Finale Ausarbeitung
  Nahegelegene Nodes werden zu einem Node konsolidiert
Notes: Die Tags werden zudem geparst und ebenfalls zusammengelegt
Eventuell Erwähnung der Relations

## Slide 10: Planung GUI
Erste Idee:
Erweitertes Konzept:

## Slide 11: Design GUI

## Slide 12: Funktionalität GUI

## Slide 13: Innere Funktionalität GUI

## Slide 14: Planung Qualitätssicherung
Erste Idee :
  API, Parser und GUI Tests über JUNIT 4.x realisieren
Erweitertes Konzept :
  Erweiterte GUI Tests mittels TestFx 4.0.4(alpha) umsetzen
Notes: API-Test – 10secs warten da sonst Bann von einer der beiden API‘s
Parser - Test
GUI - Test